SCOPE TECNICO PREVISTO

Stack: WordPress + Plugin WooCommerce/Booking

Tempistiche stimate: 6-8 settimane sviluppo

WebApp booking base per prenotazione ambulatori

Calendario disponibilità professionisti

Sistema pagamento semplice + anagrafica pazienti

adsolut s.r.l.s. — Documento riservato 1

Il Punto di Svolta

Metà Novembre 2025 — Cosa ha cambiato tutto

COSA È SUCCESSO

IMPATTO TECNICO — REQUISITI EMERSI

Sistema commissionamento multi-livello (4 tipologie diverse)

Doppio modello fatturazione (Collaboratori + Guest Professional)

Integrazione SDI fattura elettronica + FattureInCloud API

Cocoora Club: 3 tier membership con Stripe subscriptions

Stripe Connect per split payments automatici multi-tenant

6 ruoli RBAC enterprise con permessi granulari

Multi-tenancy con isolamento dati per professionista

DECISIONE CRITICA: Stack WordPress inadeguato

Necessario cambio architetturale completo verso stack enterprise

RISULTATO: Progetto evolve da "sito vetrina + booking base"

a piattaforma enterprise multi-tenant healthcare

Perché WordPress Non Bastava

Limitazioni critiche per lo scope emerso

􀀀 RBAC inadeguato

WP ha 5 ruoli fissi. PrimeCare necessita 6 ruoli custom con permessi granulari differenziati

per tabella e operazione.

􀀀 Multi-tenancy impossibile

Un Guest Professional deve vedere SOLO i suoi pazienti e appuntamenti. WordPress non

supporta questo isolamento dati.

􀀀 Business logic complessa

Calcolo commissioni + split pagamenti Stripe + tracking membership + validazioni fiscali

richiedono backend programmabile.

􀀀 Performance sotto carico

Target: 1000+ prenotazioni/mese + 500+ membri Cocoora. WordPress degrada con 10k+

post types e query complesse.

􀀀 Integrazioni enterprise

SDI fatturazione, Stripe Connect, FattureInCloud API richiedono webhook handling e retry

logic non nativi in WP.

􀀀 Scalabilità futura

Roadmap include Cocoora Pro, Club App, B2B aziende. Serve architettura API-first, non

monolite WordPress.

La Decisione: Cambio Stack

Da WordPress a piattaforma enterprise

DA:

WordPress

• WooCommerce

• Plugin Booking

• MySQL base

• Hosting shared

A:

Stack Enterprise

• Node.js/Express + TypeScript

• React + TanStack Query

• PostgreSQL + Prisma ORM

• Docker multi-container

CONSEGUENZE DEL CAMBIO

Architettura: Riscrittura completa (zero codice WP riutilizzabile)

Backend: API REST custom da zero (30+ endpoints)

Database: 25 tabelle normalizzate vs 5 originali

Testing: 269 test automatizzati Jest + Playwright

DevOps: Docker multi-container vs hosting shared

Cosa È Stato Consegnato

Confronto tra scope originale e valore consegnato

Aspetto Originale Consegnato V1.0 Delta

Piattaforma WordPress+MySQL Backend Node.js enterprise

Ruoli utente 2 (Admin+Rec.) 6 ruoli RBAC granulare

Database ~5 tabelle 25 tabelle PostgreSQL

Frontend Template WP 225+ componenti React/TS

Features Booking base Sistema enterprise completo

Testing Test manuali 269 test auto (82% cov.)

DevOps Hosting basic Docker + Redis +

Compliance Base GDPR Validazioni IT + GDPR +

Feature Enterprise

Infrastruttura tecnologica consegnata

Backend Enterprise

Node.js + Express + TypeScript

PostgreSQL 16 + Redis caching

40+ endpoint API REST documentati

JWT auth + refresh token system

Sistema Ruoli RBAC

6 ruoli: Super Admin 􀀀 Guest Prof.

120+ permessi granulari per endpoint

Dashboard personalizzate per ruolo

Middleware authorization su ogni API

Frontend React

47 componenti UI shadcn customizzati

24 custom hooks + 12 pagine responsive

TanStack Query + React Router v6

Mobile-first, 2s load vs 8s WordPress

Compliance & Testing

269 test automatizzati (82% coverage)

GDPR: audit trail, consensi, AES-256

Validazioni IT: CF, P.IVA, IBAN

CI/CD pipeline + zero downtime deploy

Stack enterprise: scalabile a 10.000+ utenti senza refactoring

Multi-tenancy ready • API-first per Cocoora App • Microservices-ready

Feature Business

Cocoora Club Membership

4 tier: Free, Basic, Premium, Family

Billing ricorrente Stripe integrato

Tracking benefits per livello

Commissioni Multi-Livello

4 tipologie: %, Fixed, Tiered, Hybrid

Split revenue automatico 70/30

Report real-time per professionista

Fatturazione SDI

Integrazione FattureInCloud API

XML conforme + invio automatico

Da 15 min/fattura a 30 sec (90%􀀀)

Stripe Payments

Connect per split payments auto

Carte, SEPA, Apple/Google Pay

Webhook + dashboard transazioni

Calendario Drag & Drop

FullCalendar customizzato

Conflict detection automatica

Multi-view + filtri + color-coding

Email & UX Booking

5 template + trigger automatici

95% riduzione no-show

Conversion 40%􀀀78% booking

ROI immediato: 100 membri Cocoora =

Automazione completa • Pagamenti tracciati 100% • Compliance fiscale totale

Breakdown Sviluppo

1 Backend Custom Node.js / PostgreSQL

2 Sistema 6 Ruoli Enterprise RBAC

3 Architettura Multi-Tenancy Scalabile

4 Frontend React 225+ Componenti

5 Cocoora Club Membership System

6 Fatturazione Elettronica SDI

7 Sistema Commissioni Multi-Livello

8 Calendario Drag & Drop Prof.

9 GDPR Compliance Avanzato

10 Testing Suite Automatizzato

11 Stripe Payments Integration

12 Email Automation System

13 DevOps Docker Infrastructure

Upgrade Enterprise

Integrazioni critiche per il go-live produzione

Stripe Connect Integration

Setup merchant, split payments multi-tenant, subscriptions Cocoora, webhooks, 3D

Secure, PCI.

Twilio SMS System

Numero italiano, reminder 24h, conferma prenotazione, notifica cancellazione, delivery

tracking.

Email Automation (Resend)

SPF/DKIM authentication, template React, triggers automatici, tracking open/click,

unsubscribe.

Integration Testing Suite

E2E tests, error handling, retry strategies, load testing pagamenti, security audit completo.

Go-Live Support & Deploy

Deploy produzione, monitoring Sentry/APM, rollback plan, training 3h, docs, on-call